## Slide 1
企业管理基础
高等教育出版社
主编：马 翔 魏国平

## Slide 2
第十二章
企业风险管理

## Slide 3
知识目标
1.了解风险的特征、分类与构成要要素
2.掌握风险管理的目标和流程
3.掌握风险识别和评估的主要方法
4.掌握常用的风险管理策略的特点与适用条件

## Slide 4
能力目标
1.能够设计企业风险管理的基本框架体系
2.能够运用适合的方法识别风险和评估风险
3.能够根据企业实际科学选择风险管理策略
让我们共同学习
素质目标
1.增强风险意识、安全意识，养成居安思危、未雨绸缪的好习惯
2.历练不怕困难、知难而进的奋斗精神，培养安全防范的主动意识
2.增强忧患意识，责任意识，以底线思维、系统思维适应复杂多变的国际环境，维护产业链供应链自主可控。

## Slide 5
Chapter
风险与风险管理
1

## Slide 6
一、风险概述
（一）风险的含义
风险就是事故形成过程中的不确定性，包括危险的出现概率、发生何种事故及其发生概率、导致何种损失及其概率的不确定性。
不确定性是风险的本质特征，某种行为能否产生有害的后果应以其不确定性而定，只有存在不确定的有害后果的行为，才会承担风险。

## Slide 7
（二）风险的特征
不确定性
损失的不确定性，包括了损失是否发生的不确定性、损失发生时间和地点的不确定性、损失程度的不确定性等几个方面。
客观性
风险是由客观存在的，自然现象和社会现象引起的。人们可以运用多种方法，不断认识和利用这些规律预防意外事故，减少损失，但不可能彻底消除风险。
偶然性
从全社会看风险是一种普遍的客观存在，风险事件的发生具有必然性，但对于特定个体而言，风险及其损失后果往往以偶然性和不确定性表现出来，如风险事件发生与否，不确定发生的时间，不确定将会如何发生，将导致多大的损失。

## Slide 8
（二）风险的特征
损失性
风险的损失性，是指风险事件发生后会给人们造成经济损失，或者对人的精神造成伤害，损失性是风险的本质特征。
可测性
风险的可测性是指在获取大量统计资料的前提下，总体的风险是可以度量的，为确保损失估计的准确性必须积累大量的经验数据，作为分析基础，同时要求存在大量独立的同质风险单位。
可变性
风险的变化源于风险因素的改变，有量与量的改变，有些有风险消失，也有新风险的出现。随着科学技术水平的提高，人们认识险抵御风险的能力不断增强，不少风险得到有效控制，风险事件的发生概率降低，风险损失的范围缩小或消除。

## Slide 9
（三）风险的构成要素
1.风险因素
风险因素是指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因或条件。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。
根据性质不同，风险因素可分为实质风险因素与道德风险因素、心理风险因素。
（1）实质风险因素
是指有形的并能直接影响事物物理功能的因素，即某一标的本身所具有的足以引起或增加风险发生的机会和损失幅度的客观原因。
（2）道德风险因素
是指与人的品德修养有关的无形的风险因素，即由于不诚实、不正直或有不轨企图，故意促使风险事故发生，以致引起财产损失和人身伤亡因素。
（3）心理风险因素
是与人的心理状态有关的无形因素，即由于人们疏忽或过失以及主观上不注意、不关心、心存侥幸，以致增加风险事故发生的机会和加大损失的严重性的因素。

## Slide 10
（三）风险的构成要素
2.风险事故
风险事故（也称风险事件），是指造成人身伤害或财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因，只有风险事故的发生才能导致损失。风险事故发生的根源主要有三种：①自然现象，如地震、台风、洪水等；②社会政治事件，如战争、革命、暴乱等；③经济事件，如通货膨胀、紧缩、金融危机等。
3.风险损失
风险损失，在风险管理中，损失是指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。通常我们将损失分为两种形态，即直接损失和间接损失。
直接损失是指风险事故导致的财产本身损失和人身伤害，这类损失又称为实质损失；
间接损失则是指由直接损失引起的其他损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失。

## Slide 11
（四）风险的分类
1.依据风险性质分类
2.依据风险产生的社会环境分类
纯粹风险------是指只有损失机会而无获利可能的风险。各类自然灾害、意外事故均属于纯粹风险。 例如房屋所有者面临的火灾风险,汽车主人面临的碰撞风险等,当火灾或碰撞事故发生时,他们便会遭受经济利益上的损失。
投机风险------投机风险是相对于纯粹风险而言的,是指既有损失可能又有获利机会的风险。投机风险的后果一般有三种:一是“没有损失”;二是“有损失”;三是“盈利”。
静态风险------是指在社会经济正常的情况下,自然力的不规则变化或人们的过失行为所致损失或损害的风险。 如雷电、霜害、地震、暴风雨等自然原因所致的损失或损害;火灾、爆炸、意外伤害事故所致的损失或损害等。
动态风险------是指由于社会经济、政治、技术以及组织等方面发生变动所致损失或损害的风险。 如人口增长、资本增加、生产技术的改进、消费者爱好的变化等。

## Slide 12
（四）风险的分类
3.依照风险标的分类
财产风险。财产风险是指一切导致有形财产的损毁、灭失或贬值的风险以及经济的或金钱上损失的风险。
人身风险。人身风险是指导致人的伤残、死亡、丧失劳动能力以及增加医疗费用支出的风险。
责任风险。责任风险是指由于个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律、契约或道义应承担的民事法律责任的风险。
信用风险。信用风险是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险。

## Slide 13
（四）风险的分类
4.按照风险形成的原因分类
自然风险是指由于自然现象、物理现象或者其它物质风险因素所形成的风险。
社会风险是指由于个人或团体的作为（包括过失行为、不当行为及故意行为）或不作为使社会生产及人们生活遭受损失的风险。
经济风险是指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。
政治风险是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或者订约双方所不能控制的原因，使债权人有可能遭受损失的风险。
技术风险就是技术在创新过程中，由于技术本身的复杂性和其他相关因素变化产生的不确定性而导致技术创新遭遇失败的可能性，包括纯技术风险及其他过程中由于技术方面的因素所造成的风险。

## Slide 14
二、风险管理概述
（一）风险管理的概念
风险管理是社会组织或者个人用以降低风险的消极结果的决策过程，通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效控制和妥善处理风险所致损失的后果，从而以最小的成本收获最大的安全保障。
风险管理含义的具体内容包括：
1.风险管理的对象是风险。
2.风险管理的主体可以是任何组织和个人，包括个人、家庭、组织（包括营利性组织和非营利性组织）。
3.风险管理的过程包括风险识别、风险分析、风险管理技术选择和风险管理效果评估。
4.风险管理的基本目标是以最小的成本收获最大的安全保障。
5.风险管理成为一个独立的管理系统，并成为了一门新兴学科。

## Slide 15
（二）风险管理的目标
二、风险管理概述
风险管理的目标就是要以最小的成本获取最大的安全保障。涉及财务、安全、生产、设备、物流、技术等多个方面，是一套完整的方案，也是一个系统工程。
风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求：
(1)风险管理目标与风险管理主体(如生产企业或建设工程的业主)总体目标的一致性。
(2)目标的现实性，即确定目标要充分考虑其实现的客观可能性。
(3)目标的明确性，即使用正确选择和实施各种方案，并对其效果进行客观的评价。
(4)目标的层次性，从总体目标出发，根据目标的重要程度，区分风险管理目标的主次，以利于提高风险管理的综合效果。

## Slide 16
1.损前目标
（1）经济目标。企业应以最经济的方法预防潜在的损失，即在风险事故实际发生之前，就必须使整个风险管理计划、方案和措施最经济、最合理。
（2）安全状况目标。将风险控制在可承受的范围内，使人们意识到风险的存在，而不是隐瞒风险，提高安全意识，主动配合风险管理计划的实施。
（3）合法性目标。关注与经营相关的各种法律法规，对每一项经营行为、每一份合同都加以合法性的审视，保证企业生产经营活动的合法性。
（4）履行外界赋予企业责任目标。
2.损后目标
（1）生存目标。损失发生后风险管理的最基本、最主要的目标就是维持生存。、
（2）保持企业生产经营的连续性目标。
（3）收益稳定目标。稳定的收益意味着企业的正常发展。
（4）社会责任目标。尽可能减轻企业受损对他人和整个社会的不利影响。

## Slide 17
三、风险管理的流程
步骤一：收集风险管理初始信息
步骤二：进行风险评估
步骤三：制定风险管理策略
步骤四：提出和实施风险管理解决方案
步骤五：风险管理的监督与改进

## Slide 18
Chapter
风险识别与风险评估
2

## Slide 19: 一、风险识别
供应链风险识别是对供应链中各个过程环节、每一个参与主体及其所处的环境方面的信息、资料、数据、现象等进行系统了解分析，找出可能影响供应链的风险因素，识别风险源，掌握每个风险事件的特征、原因、相互关系以及潜在后果。
供应链风险识别是有效进行供应链风险管理的首要阶段，是供应链风险评估、控制和管理的前提。

## Slide 20
（一）专家意见法
专家意见法又称德尔菲法，是一种采用通讯方式分别将所需解决的问题单独发送到各个专家手中，征询意见，然后回收汇总全部专家的意见，并整理出综合意见。随后将该综合意见和预测问题再分别反馈给专家，再次征询意见，各专家依据综合意见修改自己原有的意见，然后再汇总。这样多次反复，逐步取得比较一致的预测结果的决策方法。
该方法采用匿名发表意见的方式，即专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，通过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法，作为预测的结果。这种方法具有广泛的代表性，较为可靠。

## Slide 21
（二）SWOT分析法
S（Strength优势）：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。
W（Weakness弱势）设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。
O（Opportunity机会）：新产品；新市场；新需求；市场壁垒解除；竞争对手失误等。
T（Threat威胁）新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等外部环境：
SWOT分析方法是一种根据企业自身的既定在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在的企业战略分析方法。

## Slide 22
（三）流程图法
流程图法是将风险主体按照生产经营的过程、按照活动内在的逻辑联系绘成流程图，针对流程中的关键环节和薄弱环节调查风险、识别风险的办法。一般来说，风险主体的经营规模越大，生产工艺越复杂，流程图分析就越具有优势。
流程图中有顺序、选择、循环三大基本结构，这三大结构贯穿了流程图的制作。

## Slide 23
（四）因果图法
因果图也称鱼刺图、鱼骨图，是用图示的方法将造成某个结果的可能原因列出并分类的工具。许多潜在的原因可归纳成原因类别与子原因，画出来形成类似于鱼刺的样子。
绘制因果图法通常和头脑风暴法相结合，用头脑风暴法收集所有可能的原因，然后把它们归纳成原因类别和子原因。一般把最高层次的原因归纳为 3~5 个可能对结果有重大影响的方面，再进一步细分。一些情况下可以把一个过程的主要步骤作为原因类别来追求过程改进结果，另一些情况下，也可以根据组成系统的各个部分、对系统施加影响的各个方面来分类。

## Slide 24
（五）故障树法
故障树分析法和因果图的分析过程类似，是可靠性工程中常用的分析工具。风险树由事件、逻辑门和转移等几种标准符号图与连线组成。故障树不仅描述出引起风险的各种因素，而且反映了风险的形成过程，还可以求出风险发生的概率，可以同时做好定性分析与定量分析。故障树法的工作原理是将大的故障分解成小的故障，或用图解的形式对各种引起故障的事件进行分解。
通常包括五步：定义顶事件和分析条件→构造故障树→识别故障原因的最小割集→对故障树的定性分析→对故障树的定量分析。

## Slide 25
（六）财务报表法
财务报表法就是根据企业的财务资料来识别和分析企业每项财产和经营活动可能遭遇到的风险。财务报表法是企业使用最普遍，也是最为有效的风险识别与分析方法，因为企业的各种业务流程、经营的好坏最终体现在企业资金流上，风险发生的损失以及企业实行风险管理的各种费用都会作为负面结果在财务报表上表现出来。因此企业的资产负债表、损益表、财务状况变动表和各种详细附录就可以成为识别和分析各种风险的工具。
（七）数据挖掘方法
数据挖掘法是从大量的数据中提取感兴趣知识的高级处理过程，这些知识是隐含的、事先未知的，并且是能被人们理解的、可信的、新颖的、潜在有用的模式。它主要基于人工智能、机器学习、数理统计学等技术，高度自动化地分析企业原有的数据，做出归纳性的推理，并从中挖掘出潜在的模式，预测供应链的行为，帮助企业供应链管理人员调整策略，防范风险，做出正确的决策。

## Slide 26: 二、风险评估
（一）风险分析
风险分析就是研究风险发生的可能性及其所产生的后果和损失。它是在特定的系统中进行危险辨识、频率分析、后果分析的全过程。
风险分析的方法包括定性分析、半定量分析及定量分析，具体采用哪种方法需要取决于分析的目标。

## Slide 27
（二）风险评估的内容
风险评价是在风险分析的基础上，考虑社会、经济、环境等方面的因素，对风险的容忍度作出判断的过程。
风险分析和风险评价连起来的整个过程称为风险评估。
（1）对风险本身的界定。包括风险发生的可能性；风险强度；风险持续时间；风险发生的区域及关键风险
（2）对风险作用方式的界定。包括风险对企业的影响是直接的还是间接的；是否会引发其他的相关风险；风险对企业的作用范围等。
（3）对风险后果的界定。在损失方面：如果风险发生，对企业会造成多大的损失？如果避免或减少风险，企业需要付出多大的代价？在承担风险的利益方面：如果企业承担乐了风险，可能获得多大的利益？如果避免或减少风险，企业得到的利益又是多少？
风险评估的内容：

## Slide 28
（三）风险评估的方法
风险矩阵，是指按照风险发生的概率和风险发生后果的严重程度，将风险绘制在矩阵图中，展示风险及其重要性等级的风险管理工具。
风险矩阵图具有可视化的特点，能够直观的展示风险的重要性等级。风险矩阵的基本原理是在企业已经设定风险偏好的前提下，根据风险偏好判断风险发生的概率及影响程度，专家打分后求出风险值，并将风险描绘在风险矩阵图中，确定风险重要性等级。
1.风险矩阵法
风险矩阵具体使用方法：
（1）定性描述损失
（2）建立风险矩阵：将风险进行归类，建立坐标图

## Slide 29
风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上（即绘制成直角坐标系）。
对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度的评估有定性、定量等方法。定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、风险对目标的影响程度，如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。定量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际意义的数量描述，如对风险发生可能性的高低用概率来表示，对目标影响程度用损失金额来表示。
2.风险坐标图法
（三）风险评估的方法

## Slide 30
对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或定量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。如：某公司对9项风险进行了定性评估，风险①发生的可能性为“低”，风险发生后对目标的影响程度为“极低”；……；风险⑨发生的可能性为“极低”，对目标的影响程度为“高”，则绘制风险坐标图如下：
2.风险坐标图法
Notes: 使用方法： 【更改文字】：将标题框及正文框中的文字可直接改为您所需文字 【更改图片】：点中图片》绘图工具》格式》填充》图片》选择您需要展示的图片 【增加减少图片】：直接复制粘贴图片来增加图片数，复制后更改方法见【更改图片】 【更改图片色彩】：点中图片》图片工具》格式》色彩（重新着色）》选择您喜欢的色彩 下载更多模板、视频教程：http://www.mysoeasy.com

## Slide 31
Chapter
风险管理策略
3

## Slide 32
一、风险管理策略概述
(一)风险管理策略总体定位与作用
风险管理策略指企业根据自身条件和外部环境，围绕企业发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准，选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿、风险控制等适合的风险管理工具的总体策略，并确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则。
(二)风险管理策略的组成部分
风险偏好和风险承受度。明确公司要承担什么风险，承担多少。
全面风险管理的有效性标准。明确怎样衡量我们的风险管理工作成效。
风险管理的工具选择。明确怎样管理重大风险。
全面风险管理的资源配置。明确如何安排人力、财力、物资、外部资源等风险管理资源。

## Slide 33
（一）风险规避策略
风险规避策略。风险规避是指企业回避、停止或退出蕴含某一风险的商
业活动或商业环境，避免成为风险的所有人。
当风险潜在威胁发生可能性太大，不利后果也太严重，又无其它风险管理策略可用时，主动放弃项目或改变项目目标与行动方案，从而规避风险的一种风险管理策略。凡风险所造成的损失不能由该项目可能获得利润予以抵消时，避免风险是最可行的简单方法。
二、风险管理策略的类型
（二）风险控制策略
风险控制策略是指控制风险事件发生的动因、环境、条件等，通过缓和或预知等手段来达到减轻风险事件发生时的损失或降低风险事件发生的概率的目的。
风险控制包含两方面含义：一是控制风险因素，减少风险的发生;二是控制风险发生的频率和降低风险损害程度。

## Slide 34
（三）风险转换策略
风险转换策略是指企业通过战略调整等手段将企业面临的风险转换成另一个风险。风险转换一般不会直接降低企业总的风险，其简单形式就是在减少某一风险的同时，增加另一风险。风险转换可以在低成本或者无成本的情况下达到目的。
二、风险管理策略的类型
（四）风险转移策略
风险转移策略是指将风险转移至其他人或其它组织，其目的是借用合同或协议，在风险事故一旦发生时将损失的一部分转移到有能力承受或控制项目风险的个人或组织。
转移风险不会降低其可能的严重程度，只是从一方移除后转移到另一方。企业可采用各种不同的风险转移方式，具体实施时可表现为财务性风险转移和非财务性风险转移。
现代保险制度是转移风险的最理想方式。主要形式有：
保险、非保险型的风险转移和风险证券化。

## Slide 35
（五）风险对冲策略
风险对冲是指采取各种手段，引入多个风险因素或承担多个风险，使得这些风险能够互相对冲，也就是使这些风险的影响互相抵消。
常见的例子有资产组合使用、多种外币结算的使用和战略上的多种经营等。
二、风险管理策略的类型
（六）风险承担策略
风险承担亦称风险保留、风险自留。
风险承担是指企业对所面临的风险采取接受的态度，从而承担风险带来的后果。风险承担是指风险保留在企业内部，企业以其内部的资源来弥补损失或者对这些保留下来的风险不采取任何措施。
这种办法通常适宜处理那些损失频率小并且损失程度较小的风险，或者适宜处理那些损失频率高但损失程度较小的风险。
企业承担风险的方式可以分为无计划的单纯自留或有计划的自己保险。

## Slide 36
（七）风险储备策略
风险储备策略是指根据项目风险规律事先制定应急措施和制定一个科学高效的项目风险计划，一旦项目实际进展情况与计划不同，就动用后备应急措施，项目风险应急措施主要有费用、进度和技术三种。
二、风险管理策略的类型
（八）风险补偿策略
风险补偿策略是指企业对风险可能造成的损失采取适当的措施进行补偿。风险补偿表现在企业主动承担风险，并采取措施以补偿可能的损失。风险补偿的形式有财务补偿、人力补偿、物资补偿等。

## Slide 37
任务描述：
某制造企业准备对自身进行一次全面的风险衡量，以便将来制定和实施全面风险管理计划提供客观科学的依据。但是由于企业以往一直没有注意相关的损失数据积累，使得风险的精细化定量衡量难以实现。企业的风险经理便准备采用风险坐标图定性衡量技术来对企业进行风险的衡量。他首先组织了一支风险专家小组，然后由这些专家运用头脑风暴的技术列举企业面临的各种风险，最后用德尔菲专家技术筛选出企业面临的最主要的10项风险，它们分别是：
①产品责任：极少发生，一旦发生，影响是灾难性的
②火灾：较多情况下发生，一旦发生，影响是重大的
③员工赔偿：极少发生，一旦发生，影响是轻微的
④营业中断：一般不发生，一旦发生，影响是灾难性的
⑤自然灾害：一般不发生，一旦发生，影响是灾难性的
⑥交通事故：每年可能发生1起，一旦发生，企业日常运行将受轻度影响
⑦雇员偷窃：每年至少发生1起，一旦发生，企业日常运行将受轻度影响
⑧关键人员损失：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受严重影响
⑨信用风险：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受严重影响
⑩机器损坏：每2-5年会发生1起，一旦发生，企业日常运行将受中度影响
任务训练

## Slide 38
任务清单：
任务要求：
任务训练
1.设计相关质量管理所需表单
2.制定整体质量提升计划与方案
1.运用风险矩阵图技术对上述10项风险进行定性衡量
2.如果有3位企业风险评估专家对上述10项风险损失概率和损失幅度的评估意见如下，请绘制风险坐标图。

## Slide 39
课程思政
  1、阅读案例“高铁企业推进安全双重预防机制数字化管理”，感受数字化技术在风险管理中的应用价值，思考掌握现代智能技术对风险预防与预警的重要作用。P324
  2、阅读案例“安全生产第一线的劳模精神”，深刻理解安全生产与经济效益的关系，充分认识扎跟一线刻苦钻研的实干精神，用聪明才智为社会为国家创造价值。P337

## Slide 40
课程总结

## Slide 41
End
努力学习 德技并修